# Приложение 4

# к  постановлению акимата

# Карагандинской    области

# от ____января  2007 года  № ___

# Приложение 6

# к  постановлению акимата

# Карагандинской    области

# от 21 декабря 2006 года  № 27/18

# «Об утверждении паспортов областных бюджетных программ

# Управления строительства

Карагандинской области

на 2007 год»

# 271 - Управление строительства

# Карагандинской области

# Администратор бюджетных программ

## П А С П О Р Т

### 017  Развитие объектов физической культуры и спорта

(наименование бюджетной программы)

на 2007 год

1.Стоимость: 51328 тысяч тенге (пятьдесят один миллион триста двадцать восемь тысяч тенге).

2.Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 51,94 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года; статьи 27,39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О  местном государственном управлении в Республике Казахстан»; статьи 21,24,27 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 2 декабря 2006 года «О физической культуре и спорте»; решение ХХV сессии Карагандинского  областного маслихата от                28 декабря  2006 года №  395  «О внесении изменений и дополнений в решение ХХІV сессии Карагандинского  областного маслихата от  13 декабря  2006 года №  364  «Об областном бюджете на 2007 год».

3.Источники финансирования бюджетной программы: средства областного бюджета.

4.Цель бюджетной программы: строительство новых спортивных сооружений для создания нормальных условий для занятия физической культурой и спортом всех групп населения, особенно детей, подростков и молодежи.

5.Задачи бюджетной программы: строительство объектов для развития спорта. Координация  и  контроль за проведением строительных работ  в соответствии с законодательством архитектурной, градостроительной деятельностью  Республики Казахстан.

6.План мероприятий по реализации бюджетной программы:

| № п/п | Код про-грам- мы | Код под-про-грам- мы | Наименование прог раммы (подпро-граммы) | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Сро-ки реа-лиза-ции | Ответ-ственный исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 017 | 000 | Развитие объектов физической культуры и спорта | 1. Строительство объектов физической культуры и спорта (в том числе технический надзор)– 51122 тыс.тенге, в том числе: 1.1. Реконструкция плавательного бассейна областной спортивной школы плавания в г. Караганды - 31122 тыс. тенге; 1.2. Строительство плавательного бассейна для Центра олимпийской подготовки по улице Ерубаева г. Караганды – 20000 тыс.тенге. 2. Корректировка проектно-сметной документации – 206 тыс.тенге, в том числе: 2.1. Корректировка проектно-сметной документации на строительство специализированного зала борьбы в квартале 74 г. Жезказган – 206 тыс.тенге. | В тече-ние 2007 года | Управле-ние строитель-ства Караган-динской области |

7.Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:

Прямой результат: выполненные объемы строительно-монтажных работ по строительству 2 объектов физической культуры и спорта; разработка проектно-сметной документации – 1 проект.

Конечный результат: ввод в эксплуатацию одного объекта физической культуры и спорта с целью создания нормальных условий для занятия спортом всех слоев населения; наличие утвержденной в установленном  порядке проектно-сметной документации.

Финансово-экономический результат:

- затраты на строительство объекта физической культуры и спорта –                51122 тыс. тенге;

- затраты на разработку проектно-сметной документации – 206 тыс. тенге.

Своевременность: согласно планам – графикам выполнения работ в соответствии с заключенными договорами.

Качество: согласно строительным нормам и правилам.

Начальник Управления  строительства

Карагандинской области                                                                         К.Айтжанов

Начальник отдела экономической

работы и анализа                                                                                     В.Иванова