# Приложение 1

# к  постановлению акимата

# Карагандинской    области

# от _____ апреля 2007 года  № ___

# Приложение 2

# к  постановлению акимата

# Карагандинской    области

# от 21 декабря 2006 года  № 27/18

# 271 - Управление строительства

# Карагандинской области

# Администратор бюджетных программ

## П А С П О Р Т

### 005  Развитие объектов образования

(наименование бюджетной программы)

на 2007 год

1.Стоимость: 1240351 тысяч тенге (один миллиард двести сорок миллионов триста пятьдесят одна тысяча тенге).

2.Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 51,94 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года; статьи 27,39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О  местном государственном управлении в Республике  Казахстан»;  статьи 40-44 Закона Республики Казахстан от 7 июня 1999 года «Об образовании»; статьи 21,24,27 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике   Казахстан»;  Указ  Президента Республики  Казахстан  от 11 октября 2004 года № 1459       «О Государственной программе развития  образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы»; решение ХХVІ сессии Карагандинского  областного маслихата от  29 марта  2007 года № 403 «О внесении изменений и дополнений в решение ХХІV сессии Карагандинского  областного маслихата от  13 декабря  2006 года №  364  «Об областном бюджете на 2007 год».

3.Источники финансирования бюджетной программы: средства  республиканского и областного  бюджетов.

4.Цель бюджетной программы: строительство новых, реконструкция                   существующих зданий организаций образования, замена аварийных и            приспособленных зданий, расширение площадей организаций образования за счет пристроек.

5.Задачи бюджетной программы: организация строительства новых,                 реконструкция существующих объектов образования, разработка проектно-сметной документации. Координация и контроль за проведением             строительных работ  в соответствии с законодательством архитектурной,        градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан.

6.План мероприятий по реализации бюджетной программы:

| № п/п | Код прог-рам- мы | Код под-про-граммы | Наиме-нование программ-мы (подпро-граммы) | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Сроки реали-зации | Ответ-ствен-ный испол-нитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 005 | 011 015 | Развитие объектов образова-ния Реализа-ция програм-мы за счет официаль-ных трансфер-тов из республи-канского бюджета Реализа-ция програм-мы за счет средств местного бюджета | 1. Строительство объектов образования за счет средств республиканского бюджета (в том числе технический надзор) – 755874 тыс. тенге, в том числе: 1.1. Строительство Акжальской школы для начальных классов на 250 мест Шетского района Карагандинской области – 209010 тыс. тенге; 1.2. Строительство средней школы на 1176 мест в городе Балхаше Карагандинской области – 250382 тыс. тенге; 1.3. Строительство средней школы на 464 места в городе Абай Карагандинской области – 196482 тыс. тенге; 1.4. Строительство профессиональной школы на 360 мест в городе Каркаралинске Карагандинской области – 100000 тыс. тенге. 2.Строительство, реконструкция объектов образования за счет средств областного бюджета (в том числе технический надзор) - 450899 тыс. тенге, в том числе: 2.1. Строительство средней школы на 220 ученических мест в с. Сенокосное Осакаровского района – 82991 тыс. тенге; 2.2. Строительство основной школы на 100 ученических мест в с. Ушарал Актогайского района – 30000 тыс. тенге; 2.3. Строительство средней школы на 464 ученических места в п. Жайрем г.Каражал – 183116 тыс. тенге; 2.4. Строительство пристройки к средней школе на 120 ученических мест в с. Ахметаул Нуринского района – 27970 тыс. тенге; 2.5. Реконструкция здания бывшей средней школы под пришкольный интернат на 200 мест в с. Егиндыбулак Каркаралинского района – 30000 тыс. тенге; 2.6. Реконструкция детского сада "Спутник" в г. Сарани – 55422 тыс. тенге; 2.7. Строительство средней школы на 320 ученических мест в с. Ескене Жанааркинского района – 30000 тыс.тенге; 2.8. Строительство средней школы на 220 ученических мест в с. Матак Каркаралинского района – 11400 тыс.тенге 3.Разработка проектно-сметной документации - 33578 тыс. тенге, в том числе: 3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне Голубые пруды г. Караганды – 4000 тыс. тенге; 3.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада на 160 мест в с. Доскей Бухар-Жырауского района – 2000 тыс. тенге; 3.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада для детей с дефектами в развитии в г. Балхаш – 6000 тыс. тенге; 3.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивного зала школы-интерната № 3 г. Балхаш – 2000 тыс. тенге; 3.5. Корректировка проектно-сметной документации на строительство пристройки к средней школе на 120 ученических мест в с. Ахметаул Нуринского района – 2030 тыс. тенге; 3.6. Корректировка проектно-сметной документации на строительство средней школы на 464 ученических места в п. Ботакара Бухар-Жырауского района – 2620 тыс. тенге; 3.7. Корректировка проектно-сметной документации на строительство профессиональной школы на 360 мест в г. Каркаралинске – 4848 тыс. тенге; 3.8. Корректировка проектно-сметной документации на строительство средней школы на 464 ученических места в г. Абай – 1480 тыс. тенге; 3.9. Разработка проектно-сметной документации на строительство средней школы на 220 ученических мест в с. Матак Каркаралинского района – 8600 тыс.тенге. | В течение 2007 года | Управле-ние строи-тельства Караган-динской области |

7.Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:

Прямой результат: выполнение объемов строительно-монтажных работ по строительству объектов образования - 12 объектов; разработка проектно-сметной документации – 9 проектов.

Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов образования с целью создания необходимых условий для освоения общеобразовательных программ.

Финансово-экономический результат:

- затраты на строительство объектов образования за счет средств республиканского бюджета – 755874 тыс. тенге;

- затраты на строительство объектов образования за счет средств областного бюджета – 450899 тыс. тенге;

-  затраты на разработку проектно-сметной документации – 33578 тыс. тенге.

Своевременность: согласно планам – графикам выполнения работ в соответствии с заключенными договорами.

Качество: согласно строительным нормам и правилам.

Начальник Управления  строительства

Карагандинской области                                                                         К.Айтжанов

Начальник отдела экономической

работы и анализа                                                                                      В.Иванова